АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУР АГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2012	        с. Кочергино	№ 5-п

О подготовке и проведении двухмесячника по благоустройству озеленению на территории администрации Кочергинского сельсовета

Для улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения населенных пунктов, на основании п.2 ст.21 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов администрации с 25 апреля по 24 июня 2012 года.

2.	Организовать в период проведения двухмесячника единый
санитарный день по наведению порядка и поддержания чистоты в
с. Кочергино и в п.Туба. Определить днем проведения субботника по
благоустройству 21 апреля 2012 года.

- Утвердить состав комиссии по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению на территории администрации согласно приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению на территории администрации согласно приложению № 2.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в печатном издании «Кочергинский вестник».

Глава сельсовета                                                                                            Е.А.Мосягина

Приложение №1

к постановлению

Главы Кочергинского сельсовета

от 09.04.2012  г. 5-п

Состав комиссии по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению

Баранова Л.В.

секретарь Совета депутатов - председатель комиссии;

Шмидт Е.Е.

специалист администрации сельсовета - секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Дёмина Н.В.

Демина Г.М.

Грубер Ю.В.

Петрова Л.А. Юдина Л.А.

временно исполняющая обязанности заместителя главы администрации сельсовета;

председатель Совета ветеранов;

депутат сельсовета;

член женсовета;

активная общественница.

Приложение № 2

к постановлению

Главы Кочергинского сельсовета

от 09.04.2012  г. № 5-п

ПЛАН

по подготовке и проведению двухмесячника

по благоустройству и озеленению

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия: |
| Организовать работу по оформлению наглядной агитации о проведении двухмесячника на территории администрации | до 15 апреля | глава, заместитель главы администрации |
| Провести совещания с общественными организациями, руководителями учреждений и предприятий по вопросам подготовки и проведения двухмесячника, оформления территорий к празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | с 15 по 25 апреля | глава сельсовета |
| Выделение автотранспорта для организованного вывоза мусора | в течение двухмесячника | администрация Кочергинского сельсовета |
| Организация санитарной очистки населением дворовых и придомовых территорий от мусора, сухой травы и вывоза мусора | в течение двухмесячника | администрация Кочергинского сельсовета, комиссия по проведению двухмесячника |
| Организация уборок закрепленных и прилегающих территорий предприятиями, учреждениями, предпринимателями. | в течение двухмесячника | по согласованию |
| Организация субботника по приведению территорий общественного пользования в порядок | в течение двухмесячника | администрация сельсовета, председатель Совета депутатов |
| Обеспечить участие школьников в проведении санитарной очистки и благоустройству закрепленных за учебными заведениями территорий | в течение двухмесячника | по согласованию |

| Мероприятия по благоустройству |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| - проведение обрезки деревьев, кустарников, высадка саженцев, ремонт изгородей, очистка территорий школы, СДК, ФАПа. других предприятий и организаций независимо от форм собственности. | до 08 мая | по согласованию |
| - обеспечение саженцами для благоустройства сквера у памятника | до 01 июня. | глава сельсовета |
| - приведение в надлежащее состояние территории у памятника участникам ВОВ в с. Кочергино | до 09 мая | администрация сельсовета |
| -ликвидация несанкционированных свалок | в течение двухмесячника | администрация сельсовета |
| - благоустройство кладбища в с. Кочергино (уборка сухих листьев и травы) | до 20 мая | глава сельсовета |
| - уборка территорий у бесхозных домов | до 01 июня | комиссия по благоустройству |
| - скашивание сорняков в с. Кочергино, п.Туба | в течение лета | глава сельсовета |
| - подчистка несанкционированных свалок на окраине села | до 25 июня | глава сельсовета |
| - установка единого санитарного дня по наведению порядка и поддержанию чистоты в селе - пятница | еженедельно | глава сельсовета, руководители |
| - проведение конкурса на образцовые усадьбы | до 20 августа | администрация сельсовета, комиссия по благоустройству |
| - уборка сквера в центре села Кочергино | до 15 мая | глава сельсовета |
| - обслуживание уличного освещения | в течение года | глава сельсовета |
| -подготовка клумб и посадка цветов | в течение двухмесячника | администрация сельсовета |
| -координация и контроль подготовки и проведения двухмесячника | в течение двухмесячника | администрация сельсовета |
| - подготовка итогов работы по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению | еженедельно | глава сельсовета, комиссия по благоустройству |